국내 금융권

외산 솔루션 대체 전략 보고서

Financial IT Cost Optimization & Vendor Lock-in Elimination Strategy

금융 IT 전략 컨설팅 | 기밀문서

Part 1. 기존 vs 대안 솔루션 비교 분석

아래 표는 현재 도입 중인 외산 솔루션별 대안을 1:1로 비교 분석한 결과입니다. 대안 선정은 1순위(국내 솔루션) → 2순위(가격 경쟁력 외산) → 3순위(오픈소스) 우선순위 로직에 따라 도출되었습니다.

| 서비스 분류 | 기존 솔루션 | 공급/기술지원사 | 대체 솔루션 | 대안 우선순위 | 요금제 정보 | 핵심 전환 이점 | 국내 도입 사례 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OS / 인프라 | RedHat OS | 컴솔텍 등 | Rocky Linux 9.x (Community Edition) | 3순위 (오픈소스) | 라이선스비 $0 기술지원 MA: 서버당 연 50~100만 원 | MA 비용 절감, RHEL 1:1 호환 | 신한은행, 카카오뱅크 |
| OS / 인프라 | AWS Cloud | 글로벌엔씨(MSP) | Naver Cloud / NHN Cloud | 1순위 (국내 솔루션) | vCPU 2/RAM 8GB 기준 월 약 9만~10.4만 원 (Pay-as-you-go) | 국내 금융특화 존 운영, CSAP 지원 기본 포함, 트래픽 비용 경쟁력 | 한화생명(네이버클라우드), im데이터시스템(NHN cloud) |
| DBMS | Oracle | 투썸데이타 등 | Tibero 7 (국산) | 1순위 (국내 솔루션) | 클라우드 1vCPU당 월 6만(Standard) ~22만 원(Enterprise) 온프레미스: 코어 수 기반 협의 | Oracle 호환성 높음, MA 비용 약 40% 이상 절감 | 신한은행 (티베로 도입) |
| DBMS | Oracle | 투썸데이타 등 | PostgreSQL (오픈소스) | 3순위 (오픈소스) | 라이선스 $0 (기술지원 시 부가 비용) | 라이선스 비용 無, 기술역량 확보 시 최경제적 | 카카오뱅크 (Oracle→PostgreSQL) |
| SW 라이선스 | MS-EA 계약 | 제니스클라우드 | 한컴독스(국산) + 하이브리드 전략 | 1순위 (국내 솔루션) | 인당 월 10,900원 또는 연 99,000원 (MS-EA 대비 30~50% 저렴) | 라이선스 비용 30~50% 절감, 핵심인원만 MS 365 유지 (하이브리드) | 경남은행, BNK금융그룹 |
| SW 라이선스 | JetBrains (IntelliJ) | - | VS Code (오픈소스) | 3순위 (오픈소스) | $0 (IntelliJ 연 70~90만 원/인 절감) | 개발 생산성 유지, 핵심조직만 IntelliJ 선별 지급 | 현대카드, 토스뱅크 |
| SW 라이선스 | Zoom | Zoom | 카카오워크(국산) / 네이버웍스(국산) | 1순위 (국내 솔루션) | 그룹웨어 포함 인당 월 약 1만 원 (Zoom 유료 대비 절감) | Zoom 대비 비용 절감, 국산 SaaS 보안 검증, 그룹웨어 통합 | 우리금융그룹(우리FIS), 미래에셋증권 |
| 가상화 / VDI | VMware (DaaS) | 케이엔에스 | Nutanix(외산) / Tmax HyperCloud(국산) | Nutanix: 2순위 Tmax: 1순위 | Nutanix: 별도 가상화 라이선스 無 (AHV 내장), TCO 약 20% 이상 유리 Tmax: 외산 대비 도입·MA 비용 합리적 | VMware 인수 후 가격 폭등 대응, 금융 보안 규제 최적화(Tmax) | 비씨카드, 산업은행 |
| WAS | JEUS / 웹투비 | 하나글로벌 | Apache Tomcat (오픈소스) | 3순위 (오픈소스) | 라이선스 $0 (기술지원 시 Core 기준 부가 비용) | 클라우드 네이티브·MSA 최적, 라이선스 비용 대폭 절감 | 신한은행(차세대), 카카오뱅크 |
| 보안 솔루션 | Fortify (취약점 진단) | 투비닉스 | Sparrow Cloud (국산 SAST/DAST) | 1순위 (국내 솔루션) | 분석 무제한 기준 연간 약 165만 원부터 시작 (외산 대비 도입·유지비 낮음) | 신속한 기술지원, KISA 기준 최적화 리포팅, 운영 인력 비용 절감 | 국민건강보험공단, 주요 보험사 |
| 보안 솔루션 | FG-120G (방화벽) | 위드네트웍스 등 | 안랩 TrusGuard / 시큐아이 BLUEMAX(국산) | 1순위 (국내 솔루션) | 하드웨어 도입가 약 230~450만 원 (외산 대비 20~30% 저렴) | 국내 CC인증 최적화, 외산 대비 현장 대응 신속 | 제2금융권(저축은행), 공공 금융망 |
| 생성형 AI | ChatGPT 등 AI 서비스 | - | 사내 구축형 LLM (Llama 3 기반) | 3순위 (오픈소스) | 초기 인프라 구축 20억~50억 원 이상 (대규모 기준) GPU 서버 인프라 구축비만 발생 (API 호출 과금 無) | 금융 보안 가이드라인 준수, 장기 TCO 경쟁력 (대량 호출 시 ChatGPT 대비 우위) | 현대차증권, KB금융그룹(KB-GPT) |

Part 2. TCO 절감 수치 및 기대 수익 분석

Part 1의 비교 분석을 근거로, 각 솔루션 전환 시 예상되는 5개년 TCO(총소유비용) 절감 효과 및 ROI를 분석합니다.

| 전환 영역 | 기존 비용 구조 | 대안 비용 구조 | 5개년 예상 절감액 | 리스크 수준 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OS (RedHat → Rocky Linux) | 서버 100대 기준 연 약 1억 5천만 원 (구독료) | 기술지원 MA 연 약 5천만~1억 원 (서버당 50~100만 원) | 약 2.5억~5억 원 | 낮음 | RHEL 1:1 호환, 마이그레이션 리스크 최소 |
| DBMS (Oracle → Tibero) | 코어 기준 연 MA 비용 대규모 | 1vCPU 월 6만~22만 원, MA 약 40% 이상 절감 | MA 비용 40% 절감 (규모 따라 수억 원 이상) | 중간 | Oracle 호환성 높음, 검증된 금융권 전환 사례 다수 |
| DBMS (Oracle → PostgreSQL) | 오라클 라이선스 + MA 비용 | 라이선스 $0 (기술지원 부가) | 라이선스 비용 전액 절감 | 높음 | 기술 역량 내재화 필수, 충분한 마이그레이션 준비 요 |
| SW 라이선스 (MS-EA → 한컴 하이브리드) | MS-EA 전사 계약 (인당 월 수만 원 수준) | 인당 월 10,900원 (핵심인원만 MS 365 유지) | 약 30~50% 절감 (인원 규모 따라 수억~수십억) | 낮음~중간 | 공공·금융 호환성 높음, 하이브리드 전략 현실적 |
| IDE (IntelliJ → VS Code) | 연 70~90만 원/인 | $0 | 개발자 100인 기준 약 3.5억~4.5억 원 | 낮음 | 핵심 조직만 IntelliJ 선별 유지 생산성 영향 최소화 |
| 협업툴 (Zoom → 카카오워크/네이버웍스) | 유료 호스트당 월 2~3만 원 | 그룹웨어 포함 인당 월 약 1만 원 | 인원 500명 기준 약 5년간 5억~8억 원 | 낮음 | 국산 SaaS 보안 검증, 망분리 완화 정책 대응 |
| 가상화 (VMware → Nutanix/Tmax) | Broadcom 인수 후 라이선스 비용 급등 | TCO 약 20% 이상 유리 (AHV 가상화 라이선스 無) | VMware 갱신 대비 TCO 20% 이상 절감 | 중간 | 검증된 금융권 전환 사례, HCI 기반 안정성 확보 |
| WAS (JEUS → Apache Tomcat) | 유료 WAS 라이선스 + MA 비용 | 라이선스 $0 (기술지원 부가) | 라이선스·MA 비용 전액~대폭 절감 | 중간 | 클라우드 네이티브·MSA 전환 시 기술지원 내재화 필수 |
| 보안 (Fortify → Sparrow) | 외산 고단가 + 느린 업데이트 | 연 165만 원부터 (외산 대비 대폭 저렴) | 도입·유지 비용 수억 원 절감 가능 | 낮음 | KISA 기준 리포팅, 국내 보안 컴플라이언스 최적 |
| 방화벽 (Fortinet → 안랩/시큐아이) | 외산 도입가 및 MA 비용 | 도입가 230~450만 원 (외산 대비 20~30% 저렴) | 교체 주기(5~7년) 기준 수억 원 절감 | 낮음 | CC인증, 국내 위협정보 빠른 반영으로 운영 만족도 높음 |
| 생성형 AI (ChatGPT → 사내 LLM) | API 호출당 과금 (대량 호출 시 비용 급증) | 초기 구축 20억~50억 원+ 이후 추가 라이선스 無 | 장기(5년+) 대량 호출 시 ChatGPT API 대비 TCO 유리 | 높음 | 대규모 초기 투자 필요, 금융 보안 가이드라인 준수에 최적 |

[종합 ROI 요약]  전사 전환 완료 시 5개년 누적 TCO 절감 효과는 규모에 따라 수십억 원 이상으로 추산되며, 특히 DBMS(Oracle), SW 라이선스(MS-EA), 가상화(VMware) 영역에서 절감 규모가 가장 크게 나타납니다. 초기 투자(LLM 구축 등)를 제외한 대부분의 전환 영역에서 1~2년 내 투자 회수(ROI)가 가능합니다.

Part 3. 단계별 전환 로드맵

리스크 수준 및 전환 용이성을 기준으로 3단계 로드맵을 수립합니다. 낮은 리스크·빠른 효과 영역부터 순차 전환하여 조직의 전환 역량을 점진적으로 높입니다.

| 전환 단계 | 전환 초점 | 주요 전환 액션 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 (1~6개월) | 즉시 전환 가능 영역 (Low Risk / Quick Win) | ① IDE: IntelliJ → VS Code 전환 (핵심 조직만 IntelliJ 유지) ② 협업툴: Zoom → 카카오워크/네이버웍스 전환 ③ OS: 신규 서버부터 Rocky Linux 적용 시작 ④ 보안 진단: Fortify → Sparrow Cloud 전환 | 즉각적 라이선스·구독료 절감 Quick Win으로 내부 전환 동력 확보 |
| Phase 2 (6~18개월) | 중위험 핵심 인프라 전환 | ① SW 라이선스: MS-EA → 한컴독스 하이브리드 전환 (핵심 인원만 MS 365 유지) ② WAS: JEUS → Apache Tomcat 전환 (클라우드 네이티브 전환 연계) ③ DBMS: Oracle → Tibero 전환 (파일럿 시스템부터 단계적 적용) ④ 방화벽: 교체 주기 도래 장비부터 안랩/시큐아이로 전환 ⑤ 가상화: VMware 갱신 검토 → Nutanix 또는 Tmax HyperCloud 전환 | 핵심 인프라 Vendor Lock-in 해소 주요 TCO 절감 효과 본격화 |
| Phase 3 (18~36개월+) | 고난도 전략적 전환 | ① DBMS: Oracle → PostgreSQL 전환 (기술 내재화 후 비핵심 시스템부터) ② 클라우드: AWS → Naver Cloud/NHN Cloud 전환 (금융 특화 존 활용) ③ 생성형 AI: 사내 구축형 LLM(Llama 3) 도입 (GPU 인프라 구축 포함) | 외산 종속성 최소화, 장기 TCO 최적화 완성 |

Part 4. 기술적·운영적 리스크 관리 방안

각 전환 영역별 주요 리스크를 식별하고, 마이그레이션 안정성·데이터 무결성·금융 보안 규제 준수 관점의 관리 방안을 제시합니다.

| 전환 영역 | 주요 리스크 | 리스크 수준 | 리스크 관리 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| DBMS (Oracle → Tibero/PostgreSQL) | 데이터 무결성, SQL 방언 차이, 마이그레이션 오류 가능성 | 중~고 | • 파일럿 시스템 우선 전환 후 검증 • 전문 마이그레이션 업체(투썸데이타 등) 협력 • 병행 운영(Parallel Run) 기간 확보 • 롤백 플랜 사전 수립 |
| WAS (JEUS → Tomcat) | 트랜잭션 처리 안정성, 기술지원 내재화 역량 부족 | 중간 | • 전문 기술 인력 확보 또는 외부 기술지원 계약 • 클라우드 네이티브 전환과 연계하여 단계적 적용 • 장애 대응 매뉴얼 사전 수립 |
| 생성형 AI (사내 LLM) | 대규모 초기 투자(20억~50억 원+), GPU 인프라 운영 역량 요구 | 높음 | • 소규모 PoC(개념검증) 후 확대 투자 결정 • 외부 클라우드 GPU 인스턴스로 초기 비용 분산 • 금융 보안 가이드라인 준수 여부 법무·보안팀 사전 검토 |
| 금융 보안 규제 (공통) | CSAP, CC인증, KISA 가이드라인 등 규제 미준수 위험 | 중간 | • 전환 전 금융보안원, KISA 가이드라인 충족 여부 사전 확인 • 국산 솔루션(안랩, 시큐아이, Sparrow 등) 우선 선택으로 규제 리스크 최소화 • 외산 오픈소스 도입 시 CC인증 제품 우선 검토 |
| OS (RedHat → Rocky Linux) | 커뮤니티 기반 오픈소스의 기업 기술지원 연속성 우려 | 낮음~중간 | • 국내 MSP 또는 전문 기술지원 업체와 MA 계약 체결 • 서버당 연 50~100만 원 수준의 유지보수 계약으로 리스크 흡수 |
| 가상화 (VMware → Nutanix/Tmax) | 기존 VM 마이그레이션 복잡성, 운영 환경 변경에 따른 안정성 | 중간 | • 교체 주기 도래 장비부터 단계적 전환 • HCI 기반 검증된 금융권 레퍼런스 우선 참고 • 전환 기간 중 기존 VMware 환경 병행 유지 |

[종합 리스크 관리 원칙]  ① 리스크가 낮은 영역부터 순차 전환(Phase 1 우선)하여 내부 역량을 축적합니다. ② 모든 전환 단계에서 금융보안원·KISA 가이드라인 사전 검토를 의무화합니다. ③ 병행 운영(Parallel Run) 및 롤백 플랜을 전환 계획에 필수 포함합니다. ④ 국산 솔루션 우선 선택으로 규제 리스크와 Vendor Lock-in 리스크를 동시에 최소화합니다.